OFICINA DE IA

Sistema JARVIS — Guía de Implementación

| FASE 2 de 6 | TOOLS 8 | TABLAS SQL 6 | PROMPTS 10 |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Resumen Ejecutivo

La Fase 2 construye la capa de herramientas que permite a Jarvis y sus agentes interactuar con el mundo real. Sin estas tools, los agentes solo pueden pensar — no actuar. Esta guía contiene todo lo necesario para implementarla en Antigravity desde cero.

|  | ¿POR QUÉ ES CRÍTICA LA FASE 2? Sin herramientas, Jarvis es solo un chatbot. Con herramientas, es una oficina autónoma. Esta fase convierte el sistema en un agente capaz de navegar webs, enviar emails, ejecutar código y gestionar archivos sin intervención humana. |
| --- | --- |

## Orden de Implementación

Implementar en este orden estricto — cada tool valida que la infraestructura base funciona antes de añadir complejidad:

- API Gateway — Base para todas las demás tools

- Web Search — Valida conectividad externa

- File Manager — Valida conexión con Supabase Storage

- Code Executor — Valida sandbox de seguridad

- Web Browser — Valida Playwright y automatización

- Data Analyzer — Valida procesamiento de datos

- Email Manager — Valida OAuth y credenciales

- Communications — Valida webhooks y bots

# 2. Arquitectura de la Capa de Herramientas

## Estructura de Carpetas

/office

/tools

/api-gateway         ← Tool 1 (base)

/web-search          ← Tool 2

/file-manager        ← Tool 3

/code-executor       ← Tool 4

/web-browser         ← Tool 5

/data-analyzer       ← Tool 6

/email-manager       ← Tool 7

/communications      ← Tool 8

/index.ts            ← Exporta todo con interfaz unificada

/jarvis

/tool-registry.ts    ← Jarvis conoce todas las tools

/tool-selector.ts    ← Lógica para elegir la tool correcta

/tool-executor.ts    ← Ejecuta con logging automático

## Interfaz Unificada (TypeScript)

Todas las tools implementan esta interfaz. Sin excepción.

interface Tool {

name: string

description: string

input_schema: JSONSchema

execute(params: any): Promise<ToolResult>

log_to_supabase(result: ToolResult): Promise<void>

}

interface ToolResult {

success: boolean

data?: any

error?: string

tool_name: string

agent_id: string

duration_ms: number

tokens_used?: number

}

# 3. SQL Completo para Supabase

Ejecutar en Supabase > SQL Editor en este orden antes de implementar ninguna tool.

## Tabla Maestra: tool_executions

-- Log de cada ejecución de cualquier tool por cualquier agente

CREATE TABLE tool_executions (

id           UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tool_name    TEXT NOT NULL,

agent_id     TEXT NOT NULL,

agent_name   TEXT,

input_params JSONB,

output_data  JSONB,

status       TEXT CHECK (status IN ('success','error','timeout')),

error_msg    TEXT,

duration_ms  INTEGER,

tokens_used  INTEGER,

cost_usd     DECIMAL(10,6),

created_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX idx_tool_exec_agent ON tool_executions(agent_id);

CREATE INDEX idx_tool_exec_tool  ON tool_executions(tool_name);

CREATE INDEX idx_tool_exec_date  ON tool_executions(created_at DESC);

## Tabla: files_registry (File Manager)

CREATE TABLE files_registry (

id           UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

filename     TEXT NOT NULL,

path         TEXT NOT NULL,

category     TEXT,  -- documentos|datos|reportes|codigo

size_bytes   INTEGER,

mime_type    TEXT,

storage_url  TEXT,

modified_by  TEXT,  -- agent_id

metadata     JSONB,

created_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

updated_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

## Tabla: search_cache (Web Search)

CREATE TABLE search_cache (

id           UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

query_hash   TEXT UNIQUE NOT NULL,

query_text   TEXT NOT NULL,

results_json JSONB NOT NULL,

source       TEXT,  -- serper|tavily|brave

result_count INTEGER,

expires_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL,

created_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX idx_search_hash ON search_cache(query_hash);

CREATE INDEX idx_search_exp  ON search_cache(expires_at);

## Tabla: code_executions (Code Executor)

CREATE TABLE code_executions (

id           UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

agent_id     TEXT NOT NULL,

language     TEXT CHECK (language IN ('python','javascript')),

code_hash    TEXT,

stdout       TEXT,

stderr       TEXT,

exit_code    INTEGER,

duration_ms  INTEGER,

timed_out    BOOLEAN DEFAULT FALSE,

created_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

## Tabla: emails_log (Email Manager)

CREATE TABLE emails_log (

id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

agent_id        TEXT,

direction       TEXT CHECK (direction IN ('inbound','outbound')),

from_addr       TEXT,

to_addr         TEXT[],

subject         TEXT,

body_preview    TEXT,

classification  TEXT,  -- urgente|normal|spam|newsletter

action_taken    TEXT,

thread_id       TEXT,

has_attachments BOOLEAN DEFAULT FALSE,

created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

## Tabla: notifications_log (Communications)

CREATE TABLE notifications_log (

id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

agent_id    TEXT,

channel     TEXT,  -- whatsapp|telegram|slack|discord

direction   TEXT CHECK (direction IN ('sent','received')),

to_address  TEXT,

message     TEXT,

status      TEXT,  -- sent|delivered|failed

metadata    JSONB,

created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

# 4. Las 8 Tools — Prompts de Implementación

Cada sección contiene el prompt completo listo para pegar en Antigravity. Implementar una a una, verificando tests antes de continuar.

| 🔗 | TOOL 1 — API Gateway Infraestructura base | BASICA | KEYS REQUERIDAS Ninguna | ESTADO ⬜ PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

El API Gateway es la fundación. Todas las demás tools lo usan internamente para llamadas HTTP externas. Sin esta tool bien construida, el resto fallará.

|  | PROMPT PARA ANTIGRAVITY — TOOL 1 |
| --- | --- |

Crea /office/tools/api-gateway/index.ts

Debe implementar un cliente HTTP universal con:

- Soporte para GET, POST, PUT, PATCH, DELETE

- Autenticación: API Key (header), Bearer Token, Basic Auth, OAuth2

- Rate limiting: máx N requests/minuto configurable por dominio

- Retry automático con backoff exponencial (3 intentos, 1s/2s/4s)

- Timeout configurable (default 30s)

- Logging automático en Supabase tabla tool_executions

- Gestión de credenciales desde tabla api_credentials (nunca hardcoded)

- Respuesta siempre tipada con ToolResult interface

- Manejo de errores estructurado (nunca crashear el proceso)

Exports requeridos:

apiCall(config: ApiCallConfig): Promise<ToolResult>

getCredential(integration_id: string, key: string): Promise<string>

Tests: crear api-gateway.test.ts con casos:

- GET exitoso a API pública

- Manejo de error 401, 429, 500

- Retry en error 503

- Timeout después de 30s

| 🔍 | TOOL 2 — Web Search Búsqueda en tiempo real | BASICA | KEYS REQUERIDAS Serper API Key o Tavily API Key | ESTADO ⬜ PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Permite a los agentes buscar información actual en internet. Cache inteligente en Supabase para no repetir búsquedas idénticas y ahorrar costes de API.

|  | PROMPT PARA ANTIGRAVITY — TOOL 2 |
| --- | --- |

Crea /office/tools/web-search/index.ts

Integrar con Serper API como primario y Tavily como fallback.

Funciones requeridas:

searchWeb(query, options?): Promise<SearchResult[]>

searchNews(query, options?): Promise<SearchResult[]>

searchImages(query, options?): Promise<ImageResult[]>

Lógica de cache:

1. Hash del query → buscar en tabla search_cache

2. Si existe y expires_at > NOW() → devolver cache

3. Si no → llamar API → guardar en cache (TTL: web=1h, news=15min)

Cada SearchResult debe tener:

{ title, url, snippet, source, published_at?, position }

Usar api-gateway internamente para todas las llamadas HTTP.

Variables de entorno: SERPER_API_KEY, TAVILY_API_KEY

| 📁 | TOOL 3 — File Manager Gestión de archivos | BASICA | KEYS REQUERIDAS Supabase Storage (ya configurado) | ESTADO ⬜ PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Gestión completa de archivos con Supabase Storage como backend. Los agentes pueden leer, escribir y organizar documentos de forma autónoma.

|  | PROMPT PARA ANTIGRAVITY — TOOL 3 |
| --- | --- |

Crea /office/tools/file-manager/index.ts

Conectar con Supabase Storage (bucket: 'office-files').

Funciones requeridas:

readFile(path): Promise<Buffer | string>

writeFile(path, content, metadata?): Promise<FileRecord>

deleteFile(path): Promise<void>

moveFile(from, to): Promise<FileRecord>

listFiles(prefix?, category?): Promise<FileRecord[]>

getFileUrl(path, expiresIn?): Promise<string>

Formatos soportados: .txt .md .json .csv .pdf .docx .xlsx .png .jpg

Categorías automáticas: documentos | datos | reportes | codigo | media

Registrar toda operación en tabla files_registry.

Nunca eliminar permanentemente sin crear backup en /archive/

| ⚙️ | TOOL 4 — Code Executor Ejecución segura de código | MEDIA | KEYS REQUERIDAS Ninguna (sandbox interno) | ESTADO ⬜ PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ejecuta Python y JavaScript en un sandbox aislado. Los agentes pueden generar y ejecutar código para resolver problemas sin acceso al sistema host.

|  | ⚠️ SEGURIDAD CRÍTICA El sandbox NO debe tener acceso a: sistema de archivos del host, red externa, variables de entorno del sistema, ni procesos del sistema operativo. |
| --- | --- |

|  | PROMPT PARA ANTIGRAVITY — TOOL 4 |
| --- | --- |

Crea /office/tools/code-executor/index.ts

Implementar sandbox con vm2 (Node.js) para JavaScript

y subprocess con restricciones para Python.

Funciones:

executeCode(language, code, timeout?): Promise<ExecResult>

installDependency(language, package): Promise<void>

ExecResult: { stdout, stderr, exit_code, duration_ms, timed_out }

Restricciones de seguridad obligatorias:

- Timeout máximo 60s, default 30s

- Sin acceso a fs del host (solo /tmp/sandbox/)

- Sin acceso a red (excepto llamadas explícitas via api-gateway)

- Sin acceso a process.env del sistema

- Memoria máxima: 256MB

- Registrar en tabla code_executions

| 🌐 | TOOL 5 — Web Browser Navegación autónoma | AVANZADA | KEYS REQUERIDAS Playwright (incluido en Antigravity) | ESTADO ⬜ PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Navegación web completamente autónoma. Los agentes pueden visitar páginas, extraer datos, rellenar formularios y capturar screenshots sin intervención humana.

|  | PROMPT PARA ANTIGRAVITY — TOOL 5 |
| --- | --- |

Crea /office/tools/web-browser/index.ts

Usar Playwright (chromium) disponible en Antigravity.

Funciones requeridas:

visitPage(url): Promise<PageContent>

extractData(url, selector): Promise<any[]>

fillForm(url, fields): Promise<FormResult>

clickElement(selector): Promise<void>

screenshot(url, options?): Promise<Buffer>

scrapeStructured(url, schema): Promise<any>

PageContent: { title, text, links[], metadata, screenshot? }

Restricciones:

- Respetar robots.txt antes de hacer scraping

- Rate limit: máx 1 request/segundo por dominio

- Timeout de página: 30s

- Guardar screenshots en Supabase Storage via file-manager

- No acceder a dominios bloqueados (lista configurable)

| 📊 | TOOL 6 — Data Analyzer Análisis y visualización | MEDIA | KEYS REQUERIDAS Ninguna | ESTADO ⬜ PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Procesa datos en CSV/JSON y genera análisis estadísticos y gráficos. Los agentes pueden analizar resultados, detectar tendencias y crear reportes visuales automáticamente.

|  | PROMPT PARA ANTIGRAVITY — TOOL 6 |
| --- | --- |

Crea /office/tools/data-analyzer/index.ts

Funciones requeridas:

analyzeCSV(path_or_content): Promise<AnalysisResult>

analyzeJSON(data): Promise<AnalysisResult>

generateChart(data, type, options): Promise<ChartFile>

detectAnomalies(data, column): Promise<Anomaly[]>

summarizeDataset(data): Promise<DataSummary>

AnalysisResult incluye:

- Estadísticas descriptivas (media, mediana, std, cuartiles)

- Detección de valores nulos

- Correlaciones entre columnas numéricas

- Distribución de valores categóricos

Tipos de gráfico: bar | line | scatter | pie | histogram | heatmap

Exportar como PNG (Chart.js via puppeteer) y HTML interactivo (Plotly)

Guardar outputs en Supabase Storage via file-manager

| 📧 | TOOL 7 — Email Manager Gestión de correo | AVANZADA | KEYS REQUERIDAS Gmail Client ID + Secret + Refresh Token | ESTADO ⬜ PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Lectura, clasificación y envío de emails de forma autónoma. Jarvis puede procesar bandeja de entrada, responder automáticamente según reglas y enviar notificaciones.

|  | PROMPT PARA ANTIGRAVITY — TOOL 7 |
| --- | --- |

Crea /office/tools/email-manager/index.ts

Integrar Gmail API usando OAuth2 (credenciales desde api_credentials).

Funciones requeridas:

readInbox(limit?, since?): Promise<Email[]>

sendEmail(to, subject, body, attachments?): Promise<void>

replyToEmail(thread_id, body): Promise<void>

classifyEmail(email): Promise<EmailClass>

getAttachment(email_id, attachment_id): Promise<Buffer>

applyLabel(email_id, label): Promise<void>

EmailClass: urgente | normal | spam | newsletter | factura | soporte

Clasificación automática usando palabras clave + llamada a modelo IA

Registrar toda actividad en tabla emails_log

Guardar adjuntos en Supabase Storage via file-manager

Soporte también para SMTP genérico como fallback

| 💬 | TOOL 8 — Communications Mensajería multi-canal | MEDIA | KEYS REQUERIDAS Telegram Bot Token + Slack Bot Token | ESTADO ⬜ PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Canal de comunicación bidireccional entre Jarvis y el mundo exterior. Los agentes notifican progresos, alertas y resultados. También reciben instrucciones desde Telegram.

|  | PROMPT PARA ANTIGRAVITY — TOOL 8 |
| --- | --- |

Crea /office/tools/communications/index.ts

Integrar: Telegram Bot API + Slack Web API

(WhatsApp Business API y Discord opcionales en v2)

Funciones requeridas:

sendMessage(channel, to, text, options?): Promise<void>

sendAlert(level, message, context?): Promise<void>

sendReport(title, content, charts?): Promise<void>

listenForCommands(callback): Promise<void>

sendAlert niveles: info | warning | error | critical

- info     → Telegram personal del owner

- warning  → Telegram + Slack #alerts

- error    → Telegram + Slack + email

- critical → Todos los canales + SMS (Twilio si disponible)

listenForCommands: escucha mensajes de Telegram del owner

y los pasa a Jarvis como nuevas tareas

Registrar todo en tabla notifications_log

# 5. Tool Registry — Jarvis conoce todo

Este archivo es el directorio central que Jarvis consulta para saber qué puede hacer y qué tool usar para cada tipo de tarea.

|  | PROMPT PARA ANTIGRAVITY — TOOL REGISTRY |
| --- | --- |

Crea /office/jarvis/tool-registry.ts

Importar todas las tools de /office/tools/index.ts

Crear un registro con la siguiente estructura por tool:

{

tool: ToolInstance,

triggers: string[],     // palabras clave que activan esta tool

cost_estimate: 'free' | 'cheap' | 'medium' | 'expensive',

requires_credentials: string[],  // IDs de api_credentials

can_be_parallelized: boolean,

timeout_ms: number

}

Crear función selectTool(task_description: string): Tool[]

Que analice la descripción de una tarea y devuelva las tools

más apropiadas ordenadas por relevancia y coste.

Crear función checkAllCredentials(): CredentialStatus[]

Que verifique cuáles tools tienen credenciales y cuáles no,

para mostrar en el Panel de Conexiones.

# 6. Checklist de Verificación

Usar esta lista para confirmar que la Fase 2 está completa antes de pasar a la Fase 3.

| # | Verificación | Test | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SQL ejecutado en Supabase (6 tablas creadas) | SELECT * FROM tool_executions LIMIT 1 | ⬜ Pendiente |
| 2 | API Gateway responde a llamada de prueba | npm test api-gateway | ⬜ Pendiente |
| 3 | Web Search devuelve resultados reales | searchWeb('test query') | ⬜ Pendiente |
| 4 | File Manager sube y descarga archivo | writeFile + readFile test | ⬜ Pendiente |
| 5 | Code Executor corre Python sin acceso a host | executeCode('python', 'print(1+1)') | ⬜ Pendiente |
| 6 | Web Browser captura screenshot de web | screenshot('https://example.com') | ⬜ Pendiente |
| 7 | Data Analyzer genera gráfico PNG | generateChart(testData, 'bar') | ⬜ Pendiente |
| 8 | Email Manager lee bandeja de Gmail | readInbox(limit=5) | ⬜ Pendiente |
| 9 | Telegram bot recibe y responde mensaje | sendMessage + listenForCommands | ⬜ Pendiente |
| 10 | Tool Registry selecciona tools correctamente | selectTool('busca noticias de hoy') | ⬜ Pendiente |
| 11 | Jarvis usa una tool end-to-end con logging | Test completo con agente real | ⬜ Pendiente |

# 7. Prompt Maestro para Antigravity

Si quieres implementar todo de una sola vez en lugar de tool por tool, usa este prompt. Recomendado solo si tienes experiencia con Antigravity y Jarvis ya estable.

|  | ⚠️ ADVERTENCIA Implementar todo a la vez es más rápido pero más difícil de depurar. Se recomienda hacerlo tool por tool usando los prompts individuales de la Sección 4. |
| --- | --- |

CONTEXTO: Tengo una oficina de IA con Antigravity + Supabase.

Jarvis es mi agente principal. Ya funciona la Fase 1 (base).

Modelos disponibles: OpenAI GPT-4o, Google Gemini Pro/Flash.

OBJETIVO: Implementar la Fase 2 completa — 8 tools modulares.

PASO 1: Ejecuta este SQL en Supabase antes de empezar:

[pegar el SQL completo de la Sección 3]

PASO 2: Crea la estructura de carpetas en /office/tools/

PASO 3: Implementa las tools EN ESTE ORDEN:

1. api-gateway → 2. web-search → 3. file-manager

4. code-executor → 5. web-browser → 6. data-analyzer

7. email-manager → 8. communications

REGLAS OBLIGATORIAS:

- Todo en TypeScript

- Interfaz ToolResult en todas las tools

- Logging automático en tool_executions por cada ejecución

- Credenciales SIEMPRE desde api_credentials, nunca hardcoded

- Tests para cada tool antes de pasar a la siguiente

- El sandbox de code-executor sin acceso a red ni sistema host

PASO 4: Crea /office/jarvis/tool-registry.ts

con selectTool() y checkAllCredentials()

Cuando termines cada tool, muéstrame los tests pasando

antes de continuar con la siguiente.

# 8. Variables de Entorno Requeridas

Configurar en Antigravity > Settings > Environment Variables antes de implementar. Las marcadas como OPCIONAL se pueden añadir después.

| Variable | Descripción | Tool | Requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| SUPABASE_URL | URL del proyecto Supabase | Todas | SÍ |
| SUPABASE_SERVICE_KEY | Service Role Key (servidor) | Todas | SÍ |
| SUPABASE_ANON_KEY | Anon Key (cliente) | Todas | SÍ |
| ENCRYPTION_SECRET | Secreto para cifrar credenciales | api-gateway | SÍ |
| SERPER_API_KEY | serper.dev — búsqueda Google | web-search | SÍ |
| TAVILY_API_KEY | Fallback búsqueda web | web-search | RECOMEND. |
| GMAIL_CLIENT_ID | Google OAuth2 Client ID | email-manager | SÍ |
| GMAIL_CLIENT_SECRET | Google OAuth2 Client Secret | email-manager | SÍ |
| GMAIL_REFRESH_TOKEN | Gmail OAuth2 Refresh Token | email-manager | SÍ |
| TELEGRAM_BOT_TOKEN | Token del bot de Telegram | communications | SÍ |
| TELEGRAM_OWNER_ID | Tu Chat ID personal Telegram | communications | SÍ |
| SLACK_BOT_TOKEN | Token del bot de Slack | communications | OPCIONAL |
| TWILIO_SID | Twilio Account SID para SMS | communications | OPCIONAL |
| TWILIO_TOKEN | Twilio Auth Token | communications | OPCIONAL |

|  | SIGUIENTE PASO — FASE 3 Una vez verificadas las 11 comprobaciones del checklist, la Fase 2 estará completa. La Fase 3 construye el sistema de tareas y proyectos donde Jarvis asigna agentes automáticamente usando estas tools. |
| --- | --- |